**ספרינט 2:**

פגישה ראשונה- פתיחת ספרינט

תאריך- 31.4.19

שעות- 18:00-19:30

נוכחים- גיל מיטל ליעד יוגב

סיכום הפגישה-

נפגשנו כולנו על מנת לבחור סיפורי משתמש אותם נממש בספרינט הקרוב.

את הסיפורי משתמש הכנסנו לגירה ולכל סיפור משתמש הוספנו תתי משימות

החלטנו שבספרינט הנוכחי נעבוד באותה שיטה כמו שעבדנו בספרינט הקודם וכולנו ניפגש ביחד לתכנת באותו מקום ונעזר אחד בשני

בנוסף סיכמנו על בעלי תפקידים:

**product owner- גיל שרון**

**Scrum-master- יוגב אורנשטיין**

סיפורי המשתמש לספרינט זה: **\*בנייה והצפנת db**

אדמין-

* צפייה בכל המשתמשים במערכת
* צפייה ברופאים הקיימים במערכת
* צפייה במשתמשים רגילים
* צפייה במידע אישי

רופא-

* צפייה בתורים קיימים
* צפייה במידע אישי
* יכולת למחוק תורים ישנים על מנת לפנות מקום באתר לתורים חדשים

משתמש-

* יכולת צפייה במידע אישי

פגישה שניה-

תאריך- 7.4.19

שעות- 14:00-20:00

נוכחים- גיל מיטל יוגב ליעד

סיכום הפגישה-

התכנסנו כולנו אצל ליעד לתכנת ולהתקדם עם הפרוייקט.

כתבנו לכל סיפורי המשתמש use case, activity diagram

במהלך הפגישה נפגשנו גם לפגישת סטטוס עם המתרגל במכללה. המתרגל ביקש שנעדכן את הגירה באופן יומיומי לגבי ההתקדמות.

בעקבות הפגישה עם המתרגל ובעקבות העומס שנוצר הסמסטר החלטנו לשנות תוכנית עבודה וכל אחת יתכנת חלק בזמנו הפנוי וכל יום נעשה סיכום סטטוס בוואטסאפ הקבוצתי וחבר קבוצה אחד שיהיה נוכח במכללה יעדכן את ההתקדמות בגירה.

במהלך הפגישה גילינו שתוך כדי העידכונים השותפים של NuGet ה- bootstrap 3 התעדכן ל bootstrap 4 ונערכו שינויים ב fix to layout ובעקבות כך העיצוב של הפרויקט השתנה והתכער. למרות שכל העיצוב השתנה למזלנו ההגדרות לא השתנו ככה שלא היינו צריכים לשנות דברים בקוד

.

פגישה שלישית - חוגגים יום הולדת לגיל

תאריך- 10.4.19

שעות- 20:00-21:00

נוכחים- כולם

סיכום פגישה-

התכנסנו כולנו אצל יוגב כדי לחלק שוב את הזמנים והמשימות בעקבות הארכת הזמן שקיבלנו, החלטנו שחלוקת המשימות תישאר זהה רק פרק הזמן שיוקדש לסיום כל משימה יתארך. לאחר הפגישה חגגנו יום הולדת לגיל

פגישה רביעית- סיכום ספרינט-

תאריך- 16.4.19

שעות- 11:00-15:00

נוכחים- גיל מיטל יוגב וליעד

סיכום פגישה- נפגשנו כולנו אצל ליעד כדי לסכם את הספרינט השלישי ולהעלות למודל, לגירה ולגיט.

בתחילת הספרינט כשישבנו ביחד לתכנן את הספרינט חשבנו לעבוד ולהיפגש ביחד לתכנת אך ככל שהתקדם הספרינט ראינו שקשה לנו לעמוד בכך עקב העומס שנוצר הסמסטר לכן שינינו תוכנית עבודה וחילקנו בנינו את המשימות וכל אחד תכנת לבד והעלה לגיט וכל יומיים- שלושה התעדכנו בנינו בווטסאפ והעברנו סטטוס מצב ופעם בשבוע נפגשנו כולנו לתכנת ביחד ולסכם את העבודה עד לאותה נקודת זמן.

במהלך הספרינט גילינו כמה חשובה העבודה בצוות והסנכרון בין כל חברי הצוות כי בסופו של דבר לכל אחד יש דברים שונים לתכנת שבנויים על דברים שחברי צוות שונים תכנתו ואם חברי הצוות לא עומדים בזמנים אז זה תוקע חברי צוות אחרים.

במהלך הספרינט חוץ מקשיים שנבעו מעומס הזמן של הסמסטר נתקלנו בקשיים עקב שינויים ועדכונים של NuGet שעדכנו את bootstrap 3 ל- bootstrap 4

חלוקת העבודה לספרינט-

**Yogev Scrum-master- :**

UserController:

MyInfo()

VerifyUser ()

Admin Controller:

     ShowDoctors()

    ShowUsers ()

    MyInfo ()

   VerifyUser ()

**Meital**:

Models:

All models

ModelV:

All modelV

View:

Home:

ALL HomeView

**Gil product owner:**

Views:

Admin: Myinfo,ShowDoctors,ShowUsers

Doctor: AddQueue,MyInfo,ShowAppointments

User:MyInfo,SignInSucc,Enter

אחראי על עדכון הג'ורה

**Liad:**

Doctor Controller: ShowAppointments(),QueueDelete(),QueueAdd(),AddQueue(),GetQueueByJson(), VerifyDoctor(),VerifyPatient.

אחראי על תיעוד הפגישות